# فهرست قراردادهای API پروژه مهندس من

اولویت بندی سه فازی برای انتشار MVP در دو هفته

تاریخ بررسی 2026-09-13

نتیجه اصلی: برای هدف دوهفته ای، فقط فاز 1 باید شرط انتشار باشد. فاز 2 تعاملات مهم موجود در پروژه را کامل می کند و فاز 3 برای محتوای خواندنی و نظر مقاله است. این فهرست 69 قرارداد منطقی را از سرویس ها، مدل های TypeScript و مستندات همین مخزن استخراج کرده است.

فاز 1 شامل 35 قرارداد ضروری است و شرط انتشار MVP محسوب می شود

فاز 2 شامل 23 قرارداد مهم است و بعد از پایدار شدن فاز 1 انجام می شود

فاز 3 شامل 11 قرارداد محتوا و پشتیبانی است و انتشار دوهفته ای را متوقف نمی کند

## قاعده دامنه

هیچ مسیر URL یا نام endpoint در این سند ساخته نشده است، چون پروژه صریحا تعریف مسیرها را به قرارداد بک اند واگذار کرده است.

در هر مورد، Request فقط داده موردنیاز را مشخص می کند. جای آن در path یا query یا body و همچنین متد HTTP در پروژه تعیین نشده است.

نام قراردادها از توابع سرویس فرانت گرفته شده است. مواردی که هنوز تابع نهایی ندارند فقط وقتی آمده اند که مستندات یا کامنت کد عبارت API CONTRACT REQUIRED داشته اند.

بک اند می تواند چند قرارداد منطقی را در یک endpoint ترکیب کند، به شرط آنکه همه ورودی ها، خروجی ها، نقش ها و حالت های خطای ثبت شده پوشش داده شوند.

# مبنای بررسی

منبع اصلی، پوشه های services و types/store و فایل های validation و مستندات محصول داخل docs است. پروژه در حال حاضر بیشتر سرویس ها را با mock یا داده محلی اجرا می کند و NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL هنوز به مسیرهای واقعی متصل نشده است.

شش خدمت موجود در دامنه عبارت اند از land-surveying، construction-workers، drawing، interior-design، building-permit و administrative-services. مورد تازه ای به taxonomy اضافه نشده است.

## قرارداد سراسری پاسخ و خطا

مرز HTTP موجود JSON است و متدهای GET، POST، PUT، PATCH و DELETE را پشتیبانی می کند، اما انتخاب متد برای هر قرارداد در پروژه تعیین نشده است.

timeout پیش فرض فرانت 15000 میلی ثانیه است. پاسخ 204 یا بدنه خالی به void تبدیل می شود.

کدهای خطای شناخته شده عبارت اند از unconfigured، unavailable، network، timeout، aborted، validation، unauthorized، forbidden، not_found، conflict، server و unknown.

وضعیت های 400 و 422 به validation، وضعیت 401 به unauthorized، وضعیت 403 به forbidden، وضعیت 404 به not_found، وضعیت های 408 و 504 به timeout، وضعیت 409 به conflict و وضعیت های 500 به بالا به server نگاشت می شوند.

نشست کاربر و متخصص باید نقش جدا داشته باشد. برخورد نقش اشتباه با مسیر خصوصی باید 401 و 403 و 409 را طبق وضعیت واقعی متمایز کند.

# فاز 1 قراردادهای ضروری برای انتشار MVP

این فاز مسیر اصلی محصول را باز می کند: کشف متخصص، مشاهده پروفایل و تماس، ثبت نام کاربر و متخصص، ارسال درخواست خدمت و دیدن درخواست در دو پنل. اگر زمان کم شد، حذف قراردادهای این فاز باعث ناقص شدن جریان اصلی می شود.

### F1-01  مکان

قرارداد فرانت: listCatalogCities

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: City[] شامل id و name و provinceId

### F1-02  مکان

قرارداد فرانت: getProvinces

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: Province[] شامل id و name

### F1-03  مکان

قرارداد فرانت: getCitiesByProvince

Request به بک اند: provinceId

Response از بک اند: City[] مربوط به استان

### F1-04  جستجو

قرارداد فرانت: searchCatalog

Request به بک اند: query و cities[]

Response از بک اند: SearchCatalogResult شامل query و services و experts

### F1-05  خدمت

قرارداد فرانت: getServiceDetail

Request به بک اند: slug از شش ServiceSlug موجود

Response از بک اند: ServiceDetailData یا null

### F1-06  کشف متخصص

قرارداد فرانت: قرارداد فهرست و فیلتر متخصصان خدمت

Request به بک اند: serviceSlug و city و skill و experience و license و discipline و degree و tab و page

Response از بک اند: ExpertCardData[]، تعداد نتیجه و داده صفحه بندی. شکل صفحه بندی در پروژه تعیین نشده است

### F1-07  متخصص

قرارداد فرانت: getExpertCardData

Request به بک اند: id

Response از بک اند: ExpertCardData یا null

### F1-08  متخصص

قرارداد فرانت: getExpertProfile

Request به بک اند: id

Response از بک اند: ExpertProfile یا null، شامل contact در صورت وجود

### F1-09  کاربر

قرارداد فرانت: getUserAccess

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: UserAccessResult و UserSession با role برابر user

### F1-10  ورود کاربر

قرارداد فرانت: requestUserLoginOtp

Request به بک اند: phone

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure

### F1-11  ورود کاربر

قرارداد فرانت: loginUserWithOtp

Request به بک اند: phone و otp شش رقمی

Response از بک اند: ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه

### F1-12  ثبت نام کاربر

قرارداد فرانت: requestUserRegisterOtp

Request به بک اند: phone

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure

### F1-13  ثبت نام کاربر

قرارداد فرانت: verifyUserRegisterOtp

Request به بک اند: phone و otp شش رقمی

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-14  ثبت نام کاربر

قرارداد فرانت: completeUserRegister

Request به بک اند: phone و otp و displayName حداقل دو نویسه و password حداقل هشت نویسه

Response از بک اند: ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه

### F1-15  نشست کاربر

قرارداد فرانت: logoutUser

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: لغو نشست و موفقیت بدون بدنه

### F1-16  متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerAccess

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: EngineerAccessResult و در حالت مجاز EngineerWorkspace

### F1-17  ورود متخصص

قرارداد فرانت: requestEngineerLoginOtp

Request به بک اند: phone

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure

### F1-18  ورود متخصص

قرارداد فرانت: loginEngineerWithOtp

Request به بک اند: phone و otp شش رقمی

Response از بک اند: ایجاد نشست متخصص و موفقیت بدون بدنه

### F1-19  نشست متخصص

قرارداد فرانت: logoutEngineer

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: لغو نشست و موفقیت بدون بدنه

### F1-20  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: sendOtp

Request به بک اند: phone و nationalId

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه. موبایل 11 رقم و کد ملی 10 رقم با checksum

### F1-21  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: verifyOtp

Request به بک اند: phone و code پنج رقمی

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-22  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: getExpertiseCatalog

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: expertise[] و software[]، هر مورد شامل id و label

### F1-23  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveServiceArea

Request به بک اند: provinceId و cityId و nearbyCityIds[]

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-24  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveExpertise

Request به بک اند: expertiseIds[] و softwareIds[]

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-25  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: savePersonalInfo

Request به بک اند: firstName و lastName و avatarUploadId اختیاری

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-26  آپلود

قرارداد فرانت: قرارداد آپلود فایل ثبت نام

Request به بک اند: فایل و نوع مصرف شامل avatar، degree، license، portfolioImage یا certificate

Response از بک اند: uploadId رشته ای. محدودیت حجم در پروژه تعریف نشده است

### F1-27  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveEducation

Request به بک اند: level و degrees[] و degreeFileUploadIds

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-28  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveOrganization

Request به بک اند: isMember و membershipNumber و hasLicense و licenseNumber و licenseUploadId و discipline و qualifications[]

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-29  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveResume

Request به بک اند: experienceYears بزرگ تر یا مساوی صفر و resumeText حداقل ده نویسه

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F1-30  ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: submitRegistration

Request به بک اند: imageCount و certificateCount و acceptRules برابر true و profile اختیاری در مرز mock فعلی

Response از بک اند: ثبت نهایی و ایجاد نشست متخصص با source برابر registration

### F1-31  درخواست خدمت

قرارداد فرانت: createServiceRequest

Request به بک اند: expertId و serviceSlug و cityId و description حداقل بیست نویسه

Response از بک اند: requestId

### F1-32  حساب کاربر

قرارداد فرانت: getUserWorkspace

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر کاربر باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: UserWorkspace یا null

### F1-33  درخواست کاربر

قرارداد فرانت: getUserRequest

Request به بک اند: id و نشست کاربر

Response از بک اند: UserRequest یا null. فهرست درخواست ها نیز در UserWorkspace مصرف می شود

### F1-34  پنل متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerWorkspace

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر متخصص باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: EngineerWorkspace یا null

### F1-35  درخواست متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerRequest

Request به بک اند: id و نشست متخصص

Response از بک اند: EngineerRequest یا null. فهرست درخواست ها نیز در EngineerWorkspace مصرف می شود

# فاز 2 قراردادهای مهم برای تکمیل تعامل

این فاز قابلیت های موجود در رابط فعلی را از حالت mock خارج می کند: ورود با رمز، صفحه خانه پویا، ذخیره متخصص، پیام، نظر خدمت، اعلان و ویرایش پنل متخصص. مستند Phase 1 خود پروژه، پیام و ذخیره و ارسال نظر را نیازمند تایید محصول دانسته است؛ بنابراین این فاز نباید انتشار اولیه را متوقف کند.

### F2-01  ورود کاربر

قرارداد فرانت: loginUserWithPassword

Request به بک اند: phone و password

Response از بک اند: ایجاد نشست UserSession

### F2-02  ورود متخصص

قرارداد فرانت: loginEngineerWithPassword

Request به بک اند: phone و password

Response از بک اند: ایجاد نشست EngineerSession

### F2-03  خانه

قرارداد فرانت: getHomeCatalog

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: HomeCatalogData شامل experts، cities، popularServices، drawingServices، faqCategories و knowledgeTips

### F2-04  ذخیره متخصص

قرارداد فرانت: getCurrentSavedExpertIds

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر کاربر باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: string[] از شناسه متخصصان

### F2-05  ذخیره متخصص

قرارداد فرانت: toggleSavedExpert

Request به بک اند: expertId و نشست کاربر

Response از بک اند: saved به صورت boolean

### F2-06  پیام

قرارداد فرانت: listConversations

Request به بک اند: نقش و نشست جاری، صفحه فهرست

Response از بک اند: فهرست Conversation برای همان کاربر یا متخصص. قرارداد مستقل در مستند پروژه خواسته شده است

### F2-07  پیام

قرارداد فرانت: getConversation و پیام های آن

Request به بک اند: conversationId و cursor اختیاری برای پیام های قدیمی تر

Response از بک اند: Conversation و Message[]. تاریخچه با cursor است و شماره صفحه برای پیام ها تعریف نشده است

### F2-08  پیام

قرارداد فرانت: startOrOpenConversation

Request به بک اند: expertId و نشست کاربر

Response از بک اند: conversationId. قاعده یکتایی گفتگو هنوز تصمیم محصول می خواهد

### F2-09  پیام

قرارداد فرانت: sendMessage و sendEngineerMessage

Request به بک اند: conversationId و body غیرخالی

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه و پیام ذخیره شده با status برابر sent

### F2-10  پیام

قرارداد فرانت: markConversationRead

Request به بک اند: conversationId و نشست جاری

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-11  نظر خدمت

قرارداد فرانت: فهرست و جزئیات نظر برای دو نقش

Request به بک اند: نشست و reviewId اختیاری

Response از بک اند: UserReviewItem برای کاربر و EngineerReview برای متخصص

### F2-12  نظر خدمت

قرارداد فرانت: قرارداد review eligibility

Request به بک اند: کاربر جاری و requestId و رابطه درخواست با متخصص

Response از بک اند: مجاز یا غیرمجاز بودن ثبت نظر. شکل پاسخ در پروژه تعیین نشده است

### F2-13  نظر خدمت

قرارداد فرانت: submitReview

Request به بک اند: requestId و rating عدد صحیح 1 تا 5 و body بین 10 تا 2000 نویسه

Response از بک اند: reviewId

### F2-14  اعلان

قرارداد فرانت: فهرست اعلان های نقش جاری

Request به بک اند: نشست کاربر یا متخصص

Response از بک اند: AppNotification[] فقط برای همان recipientRole و recipientId

### F2-15  اعلان

قرارداد فرانت: markNotificationRead

Request به بک اند: notificationId و نشست جاری

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-16  پروفایل متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerProfile

Request به بک اند: firstName و lastName و profession و about اختیاری

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-17  پروفایل متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerSpecialties

Request به بک اند: specialties[] و software[]

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-18  مکان متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerLocationCatalog

Request به بک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر متخصص باید همراه درخواست ارسال شود

Response از بک اند: provinces[] و cities[]

### F2-19  مکان متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerServiceArea

Request به بک اند: provinceId و cityId و nearbyCityIds[]

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-20  نمونه کار

قرارداد فرانت: addEngineerPortfolioItem

Request به بک اند: title و description اختیاری. UI فایل تصویر هم می گیرد ولی service فعلی آن را ارسال نمی کند

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-21  نمونه کار

قرارداد فرانت: removeEngineerPortfolioItem

Request به بک اند: id

Response از بک اند: موفقیت بدون بدنه

### F2-22  نمونه کار

قرارداد فرانت: قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود نمونه کار

Request به بک اند: شناسه آیتم، metadata و uploadId

Response از بک اند: ExpertPortfolioItem یا فهرست آن. ویرایش و آپلود در مستند پنل صریح است ولی service نهایی نشده است

### F2-23  مدارک

قرارداد فرانت: قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود مدارک

Request به بک اند: kind و metadata و uploadId

Response از بک اند: EngineerCredential[] با وضعیت submitted، pending_review، verified یا needs_correction

# فاز 3 قراردادهای محتوا و پشتیبانی

این فاز مسیرهای خواندنی مقاله، پرسش متداول و دانش را به منبع واقعی وصل می کند. نسخه MVP می تواند تا آماده شدن این قراردادها از محتوای محلی موجود یا حالت خالی صادقانه استفاده کند.

### F3-01  مقاله

قرارداد فرانت: listArticles

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: ArticleCardData[]

### F3-02  مقاله

قرارداد فرانت: listArticleCategories

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: ArticleCategory[]

### F3-03  مقاله

قرارداد فرانت: getArticleCategory

Request به بک اند: slug

Response از بک اند: ArticleCategory یا null

### F3-04  مقاله

قرارداد فرانت: listArticlesByCategory

Request به بک اند: slug

Response از بک اند: ArticleCardData[]

### F3-05  مقاله

قرارداد فرانت: getArticleBySlug

Request به بک اند: slug

Response از بک اند: Article یا null

### F3-06  نظر مقاله

قرارداد فرانت: listArticleComments

Request به بک اند: articleId

Response از بک اند: ArticleComment[]

### F3-07  نظر مقاله

قرارداد فرانت: submitArticleComment

Request به بک اند: articleId و authorName حداقل دو نویسه و phone معتبر و body حداقل ده نویسه

Response از بک اند: ArticleComment

### F3-08  پرسش متداول

قرارداد فرانت: listFaqCategories

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: FaqCategory[]

### F3-09  پرسش متداول

قرارداد فرانت: getFaqCategory

Request به بک اند: slug

Response از بک اند: FaqCategoryDetail یا null

### F3-10  دانش

قرارداد فرانت: listKnowledgeCategories

Request به بک اند: نیاز ندارد

Response از بک اند: KnowledgeCategory[]

### F3-11  دانش

قرارداد فرانت: getKnowledgeCategory

Request به بک اند: slug

Response از بک اند: KnowledgeCategoryDetail یا null

# مدل های داده موردانتظار

نام و فیلدهای زیر عینا از مدل های TypeScript پروژه آمده اند. فیلدهای اختیاری باید واقعا در داده موجود باشند؛ فرانت برای پر کردن جای خالی، مقدار ساختگی تولید نمی کند.

### Province

فیلدهای Response: id: string، name: string

### City

فیلدهای Response: id: string، name: string، provinceId: string

### ExpertCardData

فیلدهای Response: id، href، name، profession؛ فیلدهای اختیاری avatarSrc، primarySpecialty، city، experienceYears، isVerified، isActive، rating، reviewCount، specialties، serviceSlugs، discipline، degree، hasLicense، track

### ExpertProfile

فیلدهای Response: id، name، profession؛ فیلدهای اختیاری معرفی، درباره، وضعیت، بازدید، سابقه، شهرها، تخصص ها، نرم افزار، تحصیلات، عضویت، پروانه، صلاحیت، گواهی، تاریخچه، نمونه کار، امتیاز، نظر، contact و relatedExperts

### ServiceDetailData

فیلدهای Response: slug، title، eyebrow، description، longDescription، imageSrc، imageAlt، accent، specialties، process، faqs، experts؛ scopeItems و showSuggestedExperts اختیاری

### SearchCatalogResult

فیلدهای Response: query: string، services: ServiceCategory[]، experts: ExpertCardData[]

### HomeCatalogData

فیلدهای Response: experts، cities، popularServices، drawingServices، faqCategories، knowledgeTips

### UserSession

فیلدهای Response: isAuthenticated: true، role: user، isMock، source: login یا registration، profile اختیاری

### EngineerSession

فیلدهای Response: isAuthenticated: true، role: engineer، isMock، source: login یا registration، profile اختیاری

### UserAccessResult

فیلدهای Response: checking، authenticated، engineer_session، unauthenticated، expired، unavailable یا error

### EngineerAccessResult

فیلدهای Response: visual_review، unavailable، unauthenticated، forbidden، registration_in_progress، pending_review یا active؛ حالت مجاز شامل workspace است

### CreateServiceRequestInput

فیلدهای Response: expertId، serviceSlug، cityId، description

### ServiceRequest

فیلدهای Response: id، title، serviceSlug، serviceLabel، city، cityId، createdAtLabel، summary، description، status، expertId، expertName، expertHref، customerId، customerDisplayName، conversationId

### UserWorkspace

فیلدهای Response: account، requests، conversations، messagesByConversationId، savedExperts، reviews، notifications

### EngineerWorkspace

فیلدهای Response: account، profile، services، serviceArea، requests، conversations، messagesByConversationId، portfolio، credentials، reviews، notifications

### Conversation

فیلدهای Response: id، participants، relatedRequestId، relatedServiceLabel، relatedEngineerId، relatedCustomerId، latestMessage، unreadByRole، createdAtLabel، updatedAtLabel، updatedAtMs

### Message

فیلدهای Response: id، conversationId، senderRole، senderId، content، createdAtLabel، createdAtMs، status: sent

### AppNotification

فیلدهای Response: id، recipientRole، recipientId، kind، title، body، createdAtLabel، createdAtMs، isRead، href

### ServiceReview

فیلدهای Response: id، expertId، expertName، authorCustomerId، authorDisplayName، relatedRequestId، relatedServiceLabel، rating، text، dateLabel، createdAtMs؛ highlights و replyText اختیاری

### Article

فیلدهای Response: ArticleCardData به همراه body، viewCount، faqs، relatedServiceHref و relatedServiceLabel اختیاری

### FaqCategoryDetail

فیلدهای Response: FaqCategory به همراه items و relatedCategories اختیاری

### KnowledgeCategoryDetail

فیلدهای Response: KnowledgeCategory به همراه tips

### ServiceMutationFailure

فیلدهای Response: ok: false، message، status و code یکی از unavailable، unauthorized، validation یا server

# قواعد امنیت و رفتار

APIهای account و engineer و پیام و اعلان باید خصوصی و بدون cache عمومی باشند. service worker پروژه مسیرهای خصوصی و API را cache نمی کند.

فهرست گفتگو، جزئیات گفتگو، پیام ها و اعلان ها باید با actor فعلی محدود شوند. کاربر نباید به گفتگو یا اعلان کاربر دیگر دسترسی داشته باشد.

هویت مشتری در پیام فقط displayName است و شماره موبایل کامل یا ماسک شده نباید به عنوان نام چت برگردد.

رابط پیام فعلی request و response است. realtime، typing، presence، push و attachment در قرارداد فعلی وجود ندارد.

وضعیت پیام در مدل فعلی فقط sent است. رسید خواندن برای هر پیام تعریف نشده و mark read در سطح گفتگو است.

اعلان ها باید با recipientRole و recipientId جدا شوند و در دو پنل مخلوط نشوند.

شماره تماس و SMS پروفایل متخصص فقط وقتی نمایش داده می شود که API مقدار واقعی بدهد.

# تصمیم های باز که نباید به API تبدیل شوند

موارد زیر در خود پروژه صریحا تصمیم محصول یا قرارداد نامشخص محسوب شده اند. تا زمان تصمیم، ساخت endpoint برای آن ها خارج از این فهرست است.

مسیر URL و متد دقیق هر قرارداد

قبول یا رد درخواست، اعلام قیمت و state machine کامل درخواست

یک گفتگو برای هر جفت کاربر و متخصص یا یک گفتگو برای هر درخواست

draft ثبت نام، امکان پرش بین مراحل و مقصد بعد از ثبت نهایی متخصص

شعاع و حداکثر تعداد شهرهای نزدیک

فعال یا غیرفعال کردن یک خدمت توسط متخصص

reply متخصص به نظر، تنظیمات اعلان و مرتب سازی نمونه کار

دانلود فرم های مهندسی، چون صفحه فعلی stub است و فایل یا metadata ندارد

اشتراک گذاری پروفایل، چون می تواند کاملا client-side باشد و API آن تایید نشده است

password reset و social login، چون در سطح محصول فعلی وجود ندارند

realtime، typing، presence و attachment در پیام

پرداخت، کارمزد، شکایت، حذف حساب و cookie consent که فقط در متن حقوقی یا backlog آمده اند

# فهرست منابع داخل پروژه

docs/PHASE-1-SCOPE.md

docs/PRODUCT-FLOWS.md

docs/USER-AUTH.md

docs/USER-ACCOUNT.md

docs/ENGINEER-PANEL.md

docs/MESSAGING.md

services/** و types/store/**

lib/validation/** و config/services.config و config/service-filters.config